ANFORDERUNGSDOKUMENT

TreffPunkt

Zusammen planen. Zusammen erleben.

O   O   O

\ | /

[*]

Mini-Event-Manager für Klassentreffen, Freundesgruppen und Ausflüge

SOFTWAREPROJEKT WELLE 8

| Projekt | TreffPunkt -- Mini-Event-Manager für Gruppenorganisation |
| --- | --- |
| Dokument-Typ | Anforderungsdokument |
| Unternehmen | WAMOCON GmbH |
| App Version | 1 |
| Erstellt von | Daniel Moretz |
| Eingereicht an | Waleri Moretz (Geschäftsführung) |
| Datum | 06. Mai 2026 |
| Vertraulichkeit | Intern vertraulich |
| Status | Zur Freigabe eingereicht |

INHALTSVERZEICHNIS

| 1. Zusammenfassung | 3 |
| --- | --- |
| 2. Marktanalyse: Fokus DACH | 4 |
| 3. Wettbewerb | 6 |
| 4. Zielgruppe | 7 |
| 5. Nutzen | 8 |
| 6. Abhängigkeiten und Machbarkeit | 9 |
| 7. Anforderungen Version 1 | 11 |
| 8. Anforderungen Version 2 (KI-Erweiterung) | 17 |
| 9. Drei Alternativkonzepte | 18 |
| 10. Chancen und Risiken | 20 |
| 11. Umsetzungsplan Version 1 | 21 |
| 12. Marke, Branding und Marketing | 22 |
| Quellenverzeichnis | 26 |

1. ZUSAMMENFASSUNG

1.1 Die Idee

TreffPunkt ist eine webbasierte Mini-Event-Management-App für private Gruppenorganisation im DACH-Raum. Der Fokus liegt auf informellen Treffen, nicht auf professionellen Konferenzen oder Firmen-Events. Eventbrite organisiert öffentliche Events mit Ticketing. TreffPunkt organisiert das Klassentreffen der 10b, den Wanderausflug der Sportgruppe, den JGA von Lisa oder das Familientreffen zum 70. Geburtstag von Oma.

TreffPunkt kennt Gruppen mit Rollen (Organisator, Helfer, Teilnehmer), Aufgaben mit Verantwortlichen und Deadlines, Terminabstimmungen mit Voting-Logik, Budgetplanung mit automatischer Kostenaufteilung, Abstimmungen für Ort und Aktivität sowie zentrale Info-Seiten mit allen Details und intelligente Erinnerungen.

V1 liefert einen kompletten Gruppenorganisations-Workflow: Event erstellen, Teilnehmer einladen (Link, WhatsApp, E-Mail), Termin abstimmen, Ort und Aktivität abstimmen, Aufgaben verteilen, Budget planen und aufteilen, Erinnerungen automatisieren, Event durchführen und Kosten abrechnen. V2 ergänzt KI: intelligente Vorschläge für Locations und Aktivitäten basierend auf Gruppengrösse, Budget und Wetter, automatische Checklisten, WhatsApp-Bot für Abstimmungen direkt im Chat sowie Foto-Sharing und gamifizierte Wiedersehens-Motivation.

Kategorie: Consumer App / Event-Organisation / Gruppen-Koordination Fokus: DACH-Raum, 50-75 Mio. private Gruppenevents pro Jahr USP: Terminabstimmung + Aufgaben + Budget + Rollen in einer App Pricing: Free / Plus 4,99 EUR/Monat / Pro 9,99 EUR/Monat -> Marken-Versprechen: Zusammen planen. Zusammen erleben.

1.2 Warum jetzt?

Drei Entwicklungen schaffen das Zeitfenster:

Post-Pandemie-Nachholeffekt: Nach COVID-19 ist der Wunsch nach persönlichen Treffen messbar gestiegen. 68 Prozent der 18- bis 55-Jährigen in DACH geben an, mehr Wert auf persönliche Treffen zu legen als vor der Pandemie (Bitkom Digitalbarometer Freizeit 2026). Gleichzeitig ist die Organisationsfähigkeit gesunken: Man hat verlernt, wie man ein Treffen für 20 oder mehr Personen koordiniert.

WhatsApp-Gruppen stossen an ihre Grenzen: 85 Prozent der Gruppenorganisation in DACH läuft über WhatsApp, aber die Unzufriedenheit ist hoch. 72 Prozent der Befragten nennen wichtige Infos gehen im Chat unter als Hauptproblem. WhatsApp ist ein Kommunikationstool, kein Organisationstool. Die strukturellen Grenzen werden bei grösseren Gruppen (mehr als 10 Personen) zum Showstopper.

Progressive Web Apps machen App-Download überflüssig: 2026 können PWAs Push-Benachrichtigungen auf iOS und Android senden. Gleichzeitig erlaubt die WhatsApp Business Platform Bot-Interaktionen. TreffPunkt kann Teilnehmer dort erreichen, wo sie bereits sind.

2. MARKTANALYSE: FOKUS DACH

2.1 Zielmarkt und Segmentierung

Der adressierbare Markt umfasst Organisierende privater und semi-privater Gruppenevents im DACH-Raum:

- Klassentreffen: 1,2 bis 1,8 Mio. Events pro Jahr (geschätzt)

- Geburtstagsfeiern (organisiert, mehr als 10 Personen): 8 bis 12 Mio. pro Jahr

- Freundesgruppen-Treffen (geplant, mehr als 5 Personen): 30 bis 50 Mio. pro Jahr

- JGA und Polterabend: 350.000 bis 400.000 pro Jahr

- Familienfeiern (Jubiläen, Familientreffen): 3 bis 5 Mio. pro Jahr

- Vereinsausflüge und Hobbygruppen: 2 bis 4 Mio. pro Jahr

- Informelle Firmenevents (Teamausflug, Weihnachtsfeier): 1 bis 2 Mio. pro Jahr

Gesamtadressierbarer Markt: rund 50 bis 75 Millionen private Gruppenevents pro Jahr im DACH-Raum.

Quellen: Destatis Bevölkerungsstatistik 2025, Bitkom Digitalbarometer Freizeit 2026, Statista Events & Freizeit DACH 2026.

2.2 Marktvolumen

Der globale Markt für Event-Management-Software liegt 2025 bei 14,5 Milliarden USD mit einer CAGR von 11,2 Prozent (Grand View Research 2026). Allerdings adressiert dieser Markt fast ausschliesslich professionelle Events. Das Segment Private Gruppenorganisation ist statistisch kaum erfasst, da es bislang kein dediziertes Produkt gibt.

Geschätztes Marktvolumen Privatgruppen-Organisation DACH: 180 bis 350 Mio. EUR, basierend auf 10 bis 15 Prozent der Events mit Zahlungsbereitschaft bei 4,99 bis 9,99 EUR je Event.

2.3 Das Kernproblem: WhatsApp ist kein Organisationstool

WhatsApp ist der De-facto-Standard für Gruppen-Kommunikation, aber strukturell ungeeignet für Gruppenorganisation. Kommunikation ist der Austausch von Nachrichten. Organisation erfordert Struktur: Termine, Aufgaben, Zuständigkeiten, Budgets, Abstimmungen, Übersichten.

Fünf konkrete Probleme mit WhatsApp als Organisationstool

| Problem | Was fehlt konkret |
| --- | --- |
| Kein Überblick | Nach 200 Nachrichten weiss niemand mehr, wann und wo das Treffen stattfindet. Kein Dashboard, keine Zusammenfassung, kein Status. |
| Keine echte Abstimmung | Umfragen in WhatsApp sind rudimentär (max. 12 Optionen, keine Gewichtung). Doodle löst Termine, aber nicht Ort, Aktivität oder Menü. |
| Keine Aufgabenverteilung | Wer bringt den Grill mit? Drei Leute sagen ja, keiner bringt ihn mit. Keine Verbindlichkeit, keine Deadlines, kein Tracking. |
| Kein Budget | Die Location kostet 500 EUR, jeder zahlt 25 EUR. Aber wer hat gezahlt? Wer schuldet wem? Splid kann Kosten teilen, ist aber nicht mit dem Event-Kontext verknüpft. |
| Kein Teilnehmer-Überblick | Wer kommt? Wer hat zugesagt? Wer hat noch nicht geantwortet? In WhatsApp muss man Nachrichten durchscrollen. |

2.4 Regulatorische Rahmenbedingungen

DSGVO: Da private Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer, Name) verarbeitet werden, gelten Art. 6 und Art. 7 DSGVO. Einwilligung bei Teilnahme, Recht auf Löschung, EU-Hosting Pflicht.

Zahlungsdiensteregulierung (PSD2): Die integrierte Kostenaufteilung ist kein Zahlungsdienst im Sinne der PSD2. Abrechnung wird nur als Übersicht dargestellt; tatsächliche Zahlungen laufen über PayPal oder Banküberweisung.

Minderjährige: Klassentreffen können Teilnehmer unter 16 Jahre umfassen. Art. 8 DSGVO erfordert Einwilligung des Erziehungsberechtigten. Lösung: Teilnahme ohne Konto per Link möglich (minimale Daten).

3. WETTBEWERB

3.1 Direkte und indirekte Wettbewerber

| Anbieter | Kategorie | Stärke | Schwächeund Chance für TreffPunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp-Gruppe | Kommunikation | Universal verbreitet, null Einstiegshürde | Keine Struktur, keine Aufgaben, kein Budget, kein Überblick |
| Doodle (CH) | Terminabstimmung | Etabliert, einfach | Nur Termine, keine Aufgaben, kein Budget, keine Rollen, Werbung |
| Splid (DE) | Kostenteilen | Exzellentes Kostenteilen | Nur Finanzen, kein Event-Kontext, keine Termine |
| Eventbrite (US) | Event-Ticketing | Professionell, Reichweite | Für öffentliche Events, nicht für private Gruppen, US-Hosting |
| Google Forms | Umfragen | Flexibel, kostenlos | Kein Event-Kontext, manüll, technische Hürde |
| SignUpGenius (US) | Aufgabenverteilung | Freiwilligen-Koordination | US-fokussiert, keine DSGVO, kein Budget |
| Rallly (Open Source) | Terminabstimmung | Open Source, Doodle-Alternative | Nur Termine, Minimal-Features |
| Notion / Trello | Projektmanagement | Sehr flexibel | Zu komplex, nicht Event-spezifisch |
| Partify (DE, klein) | Party-Planung | Fokus auf private Events | Sehr klein, nur Partys, begrenzte Features |

Marktlücke: Kein Wettbewerber im DACH-Raum kombiniert Terminabstimmung, Aufgabenverteilung mit Rollenkonzept, Budgetplanung und Kostenaufteilung, Ort- und Aktivitätsabstimmung, zentrale Event-Übersicht, automatische Erinnerungen und DSGVO-konformes EU-Hosting in einem einzigen, für Laien optimierten Produkt.

3.2 Wettbewerbsmatrix

| Feature | WhatsApp | Doodle | Splid | Eventbrite | TreffPunkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminabstimmung | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Ort-/Aktivitäts-Voting | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Aufgabenverteilung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Rollenkonzept | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Budgetplanung | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Kostenaufteilung | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Event-Übersichtsseite | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Erinnerungen | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Teilnehmer-Management | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Kein Account nötig (Teilnehmer) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| DSGVO / EU-Hosting | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Kostenlos nutzbar | Ja | Eingeschränkt | Ja | Eingeschränkt | Ja |

4. ZIELGRUPPE

4.1 Primäre Zielgruppe

Privatpersonen, die informelle Gruppenevents mit 5 bis 50 Teilnehmern organisieren, im DACH-Raum, 20 bis 65 Jahre, technisch durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich versiert.

Vier Nutzerprofile:

Sarah, 34, Klassentrefferin: War auf dem Abi-Jahrgangstreffen der Klasse von 2010, hat spontan gesagt "Ich organisiere das nächste!" und bereut es seitdem. 28 Leute, 5 Terminvorschläge, 3 Wochen Diskussion über die Location, niemand übernimmt Verantwortung. Will ein Tool, das ihr die Arbeit abnimmt und den Überblick gibt.

Max, 29, JGA-Planer: Plant den Junggesellenabschied seines besten Freundes. 12 Teilnehmer, Budget pro Person, Überraschungsprogramm, Aufgabenverteilung (wer bucht Hotel, wer organisiert Aktivität, wer kauft T-Shirts). Alles geheim vor dem Bräutigam. Braucht ein geschütztes Planungs-Tool.

Familie Müller, 55 bis 65, Familienfest-Organisatoren: 70. Geburtstag von Oma, 45 Familienmitglieder, 3 Generationen. Braucht Terminabstimmung, Aufgabenverteilung, Budgetplanung und eine zentrale Info-Seite mit Adresse, Uhrzeit und Programm.

Tim, 42, Wandergruppen-Leiter: Organisiert monatlich einen Wanderausflug für 8 bis 15 Personen. Braucht schnelle Terminabstimmung, Treffpunkt-Kommunikation, Zu- und Absagen-Übersicht, Fahrgemeinschafts-Koordination.

4.2 Sekundäre Zielgruppe

Kleine Vereine (Sportverein, Chor, Schachclub): Vereinsausflüge und Feiern, 10 bis 50 Personen. TreffPunkt fokussiert auf das einzelne Event, nicht auf die Vereinsverwaltung.

Informelle Firmenteams: Teamausflüge und Weihnachtsfeiern ohne dedizierte Event-Abteilung. Budget kommt von der Firma, aber Organisation liegt bei einer Person im Team.

4.3 Nicht Zielgruppe

Professionelle Event-Planer, Konferenz-Veranstalter (mehr als 100 Personen), Hochzeitsplanung (eigener Markt), Firmen mit Event-Abteilung, öffentliche Veranstaltungen mit Ticketing.

5. NUTZEN

5.1 Nutzen für den Organizer

| Problem heute | Lösung durch TreffPunkt | Konkreter Vorteil |
| --- | --- | --- |
| Organisator trägt gesamte Last alleine | Rollenkonzept mit Helfer-Zuweisung, Aufgabenverteilung | Organisationsaufwand auf mehrere Schultern verteilt |
| Terminfindung dauert Wochen | Integrierte Terminabstimmung mit Deadline und Auto-Entscheidung | Termin steht in 3 Tagen statt 3 Wochen |
| Wo treffen wir uns? Endlose Diskussion. | Ort-Voting mit Bildern, Karte und Beschreibung | Entscheidung in 48h durch Abstimmung |
| Budgetplanung auf Zettelwirtschaft | Budget-Tool mit automatischer Pro-Kopf-Berechnung | Transparenz, kein Streit über Geld |
| Wer bringt was mit? 3 sagen ja, 0 machen es. | Aufgabenliste mit Verantwortlichem, Deadline und Status | Verbindlichkeit durch Sichtbarkeit |
| Informationen gehen im Chat unter | Zentrale Event-Seite mit allen Infos auf einen Blick | Kein Scrollen durch 200 Nachrichten |
| Teilnehmerstatus unklar | Übersichtliche Zu- und Absagen-Liste mit Reminder | Planungssicherheit |
| Erinnerungen manüll versenden | Automatische Erinnerungen vor Abstimmungs-Deadline und Event-Termin | Weniger Aufwand, höhere Teilnahme |

5.2 Nutzen für Teilnehmer

| Problem heute | Lösung durch TreffPunkt | Konkreter Vorteil |
| --- | --- | --- |
| Muss 200 WhatsApp-Nachrichten lesen | Alles auf einer Seite: Termin, Ort, Programm, Aufgaben, Budget | 30 Sekunden statt 15 Minuten |
| Weiss nicht, was mitbringen | Klare Aufgabenzuweisung mit Beschreibung | Keine Unsicherheit |
| Termin im Kalender vergessen | Automatischer Kalendereintrag (Google/Apple/Outlook) und Reminder | Kein Vergessen |
| Kosten unklar | Transparente Aufstellung: was kostet es, wer zahlt was | Faire Aufteilung |

5.3 Nutzen für die WAMOCON GmbH

Virale Verbreitung: Jeder Teilnehmer ist ein potenzieller neuer Organizer. Bei durchschnittlich 15 Teilnehmern pro Event und 3 Prozent Conversion sind das 0,45 neue Organizer pro Event.

Hohe emotionale Bindung: Menschen erinnern sich an schöne Treffen. TreffPunkt wird mit positiven Erlebnissen assoziiert.

Cross-Selling-Potenzial: Location-Empfehlungen, Catering-Partner, Aktivitäts-Anbieter ab V2 als Affiliate-Provisionen.

Synergien im Portfolio: TreffPunkt ergänzt VereinsPilot (Vereinsverwaltung) um die Event-Dimension und KursPilot um die Gruppen-Koordination.

6. ABHÄNGIGKEITEN UND MACHBARKEIT

6.1 Technische Services

| Service | Funktion | Abhängigkeit | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase EU (Frankfurt) | Datenbank, Auth, Realtime, Storage | DPA | Ab 25 USD/Monat |
| Vercel fra1 | Hosting | Kein Exklusiv | Ab 20 USD/Monat |
| Resend / Brevo (EU) | Transaktions-E-Mails (Einladungen, Reminder) | Kein Exklusiv | Ab 0 EUR |
| Google Calendar API | Kalendereintrag nach Terminentscheidung | OAuth, kein Exklusiv | Kostenfrei |
| Google Maps / OpenStreetMap API | Karten-Einbettung für Treffpunkt | Kein Exklusiv | Kontingent-basiert |
| WhatsApp Business API (V2) | Bot-Integration für Abstimmungen | DSGVO-konformer BSP | Ab 0,04 EUR/Konversation |
| Stripe | Premium-Zahlungen, Event-Upgrade | Zertifiziert | +1,4 % + 0,25 EUR/Tx |
| Plausible (EU) | Analytics, cookiefrei | DSGVO-konform | Ab 9 EUR/Monat |

6.2 Besondere Überlegung: Zahlungsabwicklung

TreffPunkt ist kein Zahlungsdienst. Die Budgetaufteilung zeigt nur an, wer wem wie viel schuldet. Die tatsächliche Zahlung läuft über PayPal.me-Links (automatisch generiert), Banküberweisung (IBAN wird angezeigt) oder Vor-Ort-Bar-Zahlung (markierbar). Damit wird die PSD2-Regulierung umgangen und keine Zahlungsdienste-Lizenz benötigt.

6.3 Gesamtbewertung

Version 1 kann ohne Partnervertrag oder Behördengenehmigung starten. Alle technischen Bausteine sind öffentlich zugänglich und DSGVO-konform nutzbar. Die grösste Herausforderung liegt nicht in der Technik, sondern in der viralen Verbreitung und dem Onboarding von technisch weniger versierten Teilnehmern. Daher der konseqünte PWA-Ansatz ohne App-Download-Pflicht.

7. ANFORDERUNGEN VERSION 1

7.1 Hauptprozesse

7.1.1 Event erstellen und verwalten

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Event erstellen mit Titel, Beschreibung, Datum (fest oder offen), Ort (fest oder offen) | Muss | Neu |
| EV-02 | Event-Typen: Klassentreffen, Geburtstag, Ausflug, JGA, Familienfeier, Vereinsausflug, Sonstiges | Muss | Neu |
| EV-03 | Zentrale Event-Seite mit allen Informationen auf einen Blick (Countdown, Termin, Ort, Teilnehmer, Aufgaben, Budget) | Muss | Neu |
| EV-04 | Event-Bild/Header-Foto hochladbar | Soll | Neu |
| EV-05 | Event-Link zum Teilen (ohne Login nutzbar für Teilnehmer) | Muss | Neu |
| EV-06 | Event duplizieren (für wiederkehrende Treffen) | Soll | Neu |
| EV-07 | Event archivieren nach Durchführung | Muss | Neu |

7.1.2 Teilnehmer-Management

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TN-01 | Teilnehmer einladen per Link, E-Mail, WhatsApp-Share | Muss | Neu |
| TN-02 | Teilnehmer können ohne Account teilnehmen (Name + E-Mail oder nur Name reicht) | Muss | Neu |
| TN-03 | Zu- und Absage mit optionalem Kommentar | Muss | Neu |
| TN-04 | Status: Zugesagt / Abgesagt / Vielleicht / Keine Antwort | Muss | Neu |
| TN-05 | +1 / Begleitperson angeben können | Soll | Neu |
| TN-06 | Warteliste bei begrenzter Teilnehmerzahl | Soll | Neu |
| TN-07 | Automatischer Reminder an Nicht-Antwortende (nach konfigurierbarer Frist) | Muss | Neu |
| TN-08 | Teilnehmerliste mit Kontaktinfo nur für Organizer sichtbar | Muss | Neu |

7.1.3 Rollen und Verantwortungen

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RL-01 | Rollen: Organisator (Ersteller), Co-Organisator, Helfer, Teilnehmer | Muss | Neu |
| RL-02 | Organisator kann Co-Organisatoren ernennen (volle Bearbeitungsrechte) | Muss | Neu |
| RL-03 | Helfer haben eingeschränkte Rechte (eigene Aufgaben verwalten, Teilnehmer sehen) | Soll | Neu |
| RL-04 | Teilnehmer können nur abstimmen, zu- und absagen, eigene Aufgaben sehen | Muss | Neu |
| RL-05 | Organisator kann Rollen jederzeit ändern | Muss | Neu |

7.1.4 Terminabstimmung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TA-01 | Terminvorschläge mit Datum und optionaler Uhrzeit | Muss | Neu |
| TA-02 | Voting: Ja / Nein / Wenn es sein muss (3-stufig, wie Doodle) | Muss | Neu |
| TA-03 | Teilnehmer können eigene Terminvorschläge hinzufügen (konfigurierbar) | Soll | Neu |
| TA-04 | Abstimmungs-Deadline mit automatischer Erinnerung | Muss | Neu |
| TA-05 | Automatischer Vorschlag des besten Termins (meiste Ja-Stimmen) | Muss | Neu |
| TA-06 | Organizer bestätigt finalen Termin, automatische Benachrichtigung aller | Muss | Neu |
| TA-07 | Automatischer Kalendereintrag (Google Calendar, Apple Calendar, Outlook, .ics-Download) | Muss | Neu |
| TA-08 | Optionale Wiederholung (monatlich, quartalweise) für regelmässige Treffen | Kann | Neu |

7.1.5 Ort- und Aktivitätsabstimmung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| OA-01 | Ort- und Aktivitäts-Vorschläge mit Titel, Beschreibung, Link, Bild | Muss | Neu |
| OA-02 | Kartenansicht für Ortsvorschläge (Google Maps / OpenStreetMap Embed) | Soll | Neu |
| OA-03 | Voting auf Vorschläge (Daumen hoch / Daumen runter oder Rangliste) | Muss | Neu |
| OA-04 | Jeder Teilnehmer kann Vorschläge hinzufügen | Muss | Neu |
| OA-05 | Organizer bestätigt finalen Ort und Aktivität, Benachrichtigung aller | Muss | Neu |
| OA-06 | Mehrere Abstimmungen pro Event möglich (z. B. Ort + Restaurant + Aktivität) | Soll | Neu |

7.1.6 Aufgabenverteilung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| AV-01 | Aufgaben erstellen mit Titel, Beschreibung, Deadline, optionalem Verantwortlichen | Muss | Neu |
| AV-02 | Aufgaben zuweisen oder Wer will? (Freiwilligen-Modus) | Muss | Neu |
| AV-03 | Aufgabenstatus: Offen / In Bearbeitung / Erledigt | Muss | Neu |
| AV-04 | Checklisten innerhalb einer Aufgabe (z. B. Einkaufsliste) | Soll | Neu |
| AV-05 | Erinnerung bei überfälliger Aufgabe | Muss | Neu |
| AV-06 | Vorlagen-Checklisten je Event-Typ (z. B. Grillabend: Grill, Kohle, Getränke, ...) | Soll | Neu |
| AV-07 | Aufgaben-Kommentare (kurze Rückfragen, z. B. Reichen 3 Kisten Bier?) | Soll | Neu |

7.1.7 Budgetplanung und Kostenaufteilung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BU-01 | Budget-Gesamtrahmen für Event festlegen | Muss | Neu |
| BU-02 | Einzelposten anlegen (z. B. Location 500 EUR, Catering 300 EUR, Deko 50 EUR) | Muss | Neu |
| BU-03 | Automatische Pro-Kopf-Berechnung (Gesamtbudget / Teilnehmer) | Muss | Neu |
| BU-04 | Unterschiedliche Beiträge pro Person möglich (z. B. Kinder halber Preis) | Soll | Neu |
| BU-05 | Wer hat gezahlt?-Tracking (Vorlage-Erfassung) | Muss | Neu |
| BU-06 | Automatische Abrechnung: Wer schuldet wem wie viel (minimale Transaktionen) | Muss | Neu |
| BU-07 | Export als PDF/Screenshot für Abrechnung | Soll | Neu |
| BU-08 | PayPal.me-Link oder IBAN des Empfängers hinterlegen | Soll | Neu |
| BU-09 | Zahlungsstatus markierbar (bezahlt / offen) | Muss | Neu |

7.1.8 Benachrichtigungen und Erinnerungen

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BE-01 | E-Mail-Benachrichtigung bei Einladung | Muss | Neu |
| BE-02 | Push-Benachrichtigung (PWA) bei Änderungen am Event | Muss | Neu |
| BE-03 | Erinnerung vor Abstimmungs-Deadline (konfigurierbar) | Muss | Neu |
| BE-04 | Erinnerung 1 Woche / 1 Tag / 2h vor Event | Muss | Neu |
| BE-05 | Zusammenfassung Dein Event in Kürze per E-Mail am Vortag | Soll | Neu |
| BE-06 | Opt-out für einzelne Benachrichtigungstypen | Muss | Neu |

7.2 Basisfunktionalitäten

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| BA-01 | Progressive Web App (PWA), kein App-Store-Download erforderlich | Muss | Neu |
| BA-02 | Responsive, Mobile-First-Design | Muss | Neu |
| BA-03 | Teilnehmer-Zugang ohne Account (per Link + Name) | Muss | Neu |
| BA-04 | Organizer-Account mit E-Mail oder Social Login (Google/Apple) | Muss | Neu |
| BA-05 | EU-Hosting (Supabase Frankfurt, Vercel fra1) | Muss | Neu |
| BA-06 | DSGVO-konform: Einwilligung, Datenlösch, Datensparsamkeit | Muss | Neu |
| BA-07 | Ladezeit unter 2 Sekunden auf 3G-Verbindung | Muss | Neu |
| BA-08 | Mehrsprachig: Deutsch, Englisch | Muss | Neu |
| BA-09 | AGB, Impressum, Datenschutzerklärung | Muss | Neu |
| BA-10 | Dark Mode | Kann | Neu |

7.3 Preismodell

| Tier | Preis | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Free | 0 EUR | 3 aktive Events, 15 Teilnehmer pro Event, alle Kernfeatures, TreffPunkt-Branding |
| Plus | 4,99 EUR/Monat oder 2,99 EUR/Event | Unbegrenzte Events, 50 Teilnehmer, Vorlagen-Checklisten, kein Branding, Event-Bild-Upload |
| Pro | 9,99 EUR/Monat | Unbegrenzte Events, 200 Teilnehmer, Priority-E-Mail-Reminder, Export-Funktionen, benutzerdefinierte Abstimmungen, API-Zugang |

7.4 Scope: Was ist Version 1 und was nicht

| In Scope Version 1 | Out of Scope ab V2 |
| --- | --- |
| Event erstellen und verwalten | WhatsApp-Bot-Integration |
| Teilnehmer einladen und verwalten | KI-Vorschläge für Locations und Aktivitäten |
| Terminabstimmung (Doodle-artig) | Automatische Checklisten-Generierung per KI |
| Ort- und Aktivitätsabstimmung | Foto-Sharing und Erinnerungsalbum |
| Aufgabenverteilung mit Status | Gamifizierte Wiedersehens-Motivation |
| Budgetplanung und Kostenaufteilung | Fahrgemeinschafts-Koordination |
| Automatische Erinnerungen | In-App-Chat |
| Kalendereintrag (Google/Apple/Outlook) | Wetter-Integration |
| PWA mit Push-Benachrichtigungen | Native Mobile-App |
| EU-Hosting, DSGVO | Location-Affiliate-Empfehlungen |

8. ANFORDERUNGEN VERSION 2 (KI-ERWEITERUNG)

| ID | Anforderung | Priorität | Nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| KI-01 | KI-Locations-Vorschlag: Basierend auf Gruppengrösse, Budget, Ort und Vorlieben automatische Location-Empfehlungen | Muss | Organisator muss nicht selbst recherchieren |
| KI-02 | Automatische Checkliste: KI generiert Event-spezifische To-Do-Liste basierend auf Event-Typ und Teilnehmerzahl | Muss | 70 % weniger manülle Planung |
| KI-03 | WhatsApp-Bot: Abstimmungen und Updates direkt in WhatsApp, Teilnehmer müssen TreffPunkt nicht öffnen | Muss | Höhere Beteiligung, keine App-Hürde |
| KI-04 | Smart Scheduling: KI analysiert Antwortmuster und schlägt optimalen Termin vor | Soll | Schnellere Terminentscheidung |
| KI-05 | Foto-Album: Nach dem Event können Teilnehmer Fotos hochladen, automatisch geteiltes Album | Soll | Erinnerungswert, virale Verbreitung |
| KI-06 | Wetter-Integration: Wettervorhersage für den Event-Tag auf der Event-Seite | Soll | Bessere Planung bei Outdoor-Events |
| KI-07 | Fahrgemeinschaften: Teilnehmer geben Start-Ort ein, automatische Fahrgemeinschafts-Vorschläge | Kann | Weniger Autos, geringere Kosten |
| KI-08 | Gamification: Punkte und Badges für zuverlässige Teilnehmer und erledigte Aufgaben | Soll | Höhere Beteiligung und Verbindlichkeit |
| KI-09 | Einladungstext-Generator: KI erstellt personalisierten Einladungstext basierend auf Event-Typ | Soll | Professionelle Einladung in 10 Sekunden |
| KI-10 | Wiedersehens-Reminder: Euer letztes Klassentreffen war vor 4 Jahren mit 1-Klick-Event-Erstellung | Soll | Wiederkehrende Nutzung |

9. DREI ALTERNATIVKONZEPTE -- KRITISCH HINTERFRAGT

9.1 Alternative A: GruppenPuls -- reiner WhatsApp-Bot ohne eigene App

Kernidee: Die gesamte Gruppenorganisation wird als WhatsApp-Bot abgebildet. Der Organizer fügt den Bot zur bestehenden WhatsApp-Gruppe hinzu. Der Bot übernimmt Terminabstimmung, Aufgabenverteilung und Kostenteilung direkt im Chat.

Vorteile:

- Null Einstiegshürde: Kein neues Tool, keine neue URL, kein Account.

- Sofortige Adoption: WhatsApp hat 62 Mio. Nutzer in DACH.

- Geringere Entwicklungskosten: Kein Frontend, nur Bot-Logik.

Nachteile und kritische Bewertung:

- Strukturelle Limitierung: WhatsApp-Bots haben eingeschränkte UI. Komplexe Budgets oder Aufgabenlisten sind im Chat-Format schlecht darstellbar.

- Plattformabhängigkeit: 100 % abhängig von Meta/WhatsApp. API-Änderungen können das Geschäft über Nacht zerstören.

- Datenschutz-Bedenken: Alle Gruppendaten laufen über WhatsApp-Server. DSGVO-Konformität ist komplex.

- Monetarisierung schwierig: In-Chat-Bezahlung ist ungewöhnlich und erzeugt Friction.

Fazit: GruppenPuls ist ein starker Distributionskanal, aber kein eigenständiges Produkt. Empfehlung: Als V2-Feature von TreffPunkt integrieren (KI-03), nicht als eigenständige Alternative.

9.2 Alternative B: EventBoard -- physisches + digitales Hybridboard für analoge Gruppen

Kernidee: Ein physisches Smart Poster (QR-Code + NFC-Tag) wird an einem zentralen Ort aufgehängt. Teilnehmer scannen den Code und kommen auf eine minimalistische Event-Seite mit Zu- und Absage sowie Terminabstimmung.

Vorteile:

- Inklusiv für alle Altersgruppen: Auch ältere Teilnehmer können QR-Code scannen und Ja oder Nein drücken.

- Physische Präsenz: Ein Poster an der Pinnwand erinnert permanent ans Event.

- Neuartig und medienwirksam: Das smarte Event-Poster hat PR-Potenzial.

Nachteile und kritische Bewertung:

- Produktion und Logistik: Physische Produkte erfordern Produktion, Versand, Lagerhaltung. Fundamental anderes Geschäftsmodell als rein digitales SaaS.

- Reichweite limitiert: Nur sinnvoll, wenn die Gruppe einen physischen Treffpunkt hat.

- Funktional eingeschränkt: Aufgabenverteilung und Budgetplanung sind zu komplex für dieses Format.

Fazit: EventBoard ist ein Nischenprodukt für analoge Zielgruppen. Empfehlung: Nicht verfolgen. TreffPunkt kann durch barrierefreies Design dieselbe Zielgruppe digital bedienen.

9.3 Alternative C: ReunionHub -- spezialisierte Plattform nur für Klassentreffen und Alumni

Kernidee: Statt generischer Gruppenevents wird ausschliesslich auf Klassentreffen und Alumni-Events fokussiert. ReunionHub hilft, ehemalige Mitschüler zu finden, die Gruppe zu reaktivieren, das Treffen zu organisieren und danach den Kontakt zu halten.

Vorteile:

- Klare Positionierung: Die App für Klassentreffen ist leichter zu vermarkten als die App für alle Gruppenevents.

- Emotionaler Hook: Nostalgie und Wiedersehen sind starke emotionale Trigger.

- Alumni-Suche als Alleinstellungsmerkmal.

Nachteile und kritische Bewertung:

- Extrem enge Nische: Nur Klassentreffen limitiert die Nutzungsfreqünz massiv. 1x in 5 bis 10 Jahren pro Nutzer, schwer zu monetarisieren.

- Alumni-Suche datenschutzrechtlich heikel: Erfordert eigene Datenbank oder Social-Media-Scraping (illegal).

- StayFriends-Problem: StayFriends ist gescheitert, der Markt hat gezeigt, dass reine Alumni-Plattformen schwer zu monetarisieren sind.

Fazit: ReunionHub hat einen emotional starken Kern, aber das Geschäftsmodell funktioniert nicht als eigenständige Plattform. Empfehlung: Klassentreffen als prominenten Event-Typ in TreffPunkt integrieren, mit speziellem Template.

10. CHANCEN UND RISIKEN

10.1 Chancen

| Chance | Begründung |
| --- | --- |
| Virale Verbreitung durch Gruppeneinladungen | Jeder Teilnehmer ist potenzieller neuer Organizer |
| Emotionaler Anwendungsfall | Menschen freuen sich auf Treffen, positive Markenassoziation |
| WhatsApp-Bot als Zero-Friction-Kanal (V2) | Dort abholen, wo die Leute sind |
| Affiliate-Revenü durch Location-Empfehlungen | Organizer suchen Locations, TreffPunkt kann vermitteln |
| Cross-Selling im WAMOCON-Portfolio | Synergien mit VereinsPilot und KursPilot |
| KI-Automatisierung der Eventplanung | Checklisten, Einladungstexte, Location-Vorschläge per KI |

10.2 Risiken

| Risiko | Gegenmassnahme |
| --- | --- |
| WhatsApp/Meta integriert ähnliche Features | WhatsApp ist Kommunikation, TreffPunkt ist Organisation. Bot-Integration macht TreffPunkt zum Add-on. |
| Doodle expandiert in gleiche Richtung | Doodle ist seit 15 Jahren nur Termine. Pivot in Gesamtorganisation unwahrscheinlich. Trotzdem: schnell am Markt sein. |
| Geringe Zahlungsbereitschaft bei privaten Nutzern | Freemium-Modell mit grosszügigem Free-Tier. Premium muss klar Mehrwert liefern. |
| Sporadische Nutzung erschwert Engagement | Wiedersehens-Reminder (V2), wiederkehrende Events, Gamification halten Nutzer aktiv. |
| Heterogene Zielgruppe (jung bis alt) | Zero-Friction-Onboarding, keine Pflicht-App, grosse Buttons, einfache Sprache. |
| DSGVO-Risiko bei privaten Kontaktdaten | Minimale Datenerfassung, kein Account für Teilnehmer nötig, klare Löschfristen. |

11. UMSETZUNGSPLAN VERSION 1

11.1 Technologiestack

- Frontend: Next.js 15 (App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui, TypeScript, PWA-Manifest

- Backend: Supabase EU Frankfurt (PostgreSQL, RLS, Auth, Realtime Subscriptions, Storage)

- E-Mail: Resend (EU)

- Karten: Google Maps Embed API oder OpenStreetMap + Leaflet

- Kalender: .ics-Generierung + Google Calendar API

- Payment (Premium): Stripe

- Analytics: Plausible (EU, cookiefrei)

- Hosting: Vercel fra1

11.2 Umsetzungsplan 5 Werktage

| Tag | Fokus | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Tag 1 | Anforderungen und Architektur | Datenmodell (Events, Teilnehmer, Abstimmungen, Aufgaben, Budget-Posten, Rollen), RLS-Policies, UI-Wireframes, PWA-Setup |
| Tag 2 | Fundament und Event-Flow | Auth (Social Login für Organizer, Link-Zugang für Teilnehmer), Event-Erstellung, Event-Seite, Einladungs-Sharing |
| Tag 3 | Abstimmungen und Aufgaben | Terminabstimmung (Voting-Logik, Deadline, Auto-Vorschlag), Ort-Voting, Aufgaben-CRUD, Freiwilligen-Modus |
| Tag 4 | Budget und Benachrichtigungen | Budget-Tool (Posten, Pro-Kopf, Abrechnung), E-Mail-Benachrichtigungen, Reminder-Cron, Kalendereintrag-Export |
| Tag 5 | QA und Launch | Manülles Testen aller Flows, PWA-Manifest, Plausible, AGB/Datenschutz, Stripe für Premium, direkter Launch |

12. MARKE, BRANDING UND MARKETING

12.1 Markenname und Bedeutung

TreffPunkt vereint drei Kernideen:

- Treff(en): Das Produkt dreht sich um persönliche Treffen, Klassentreffen, Freundestreffen, Familienfeiern. Das Wort Treffen ist emotional aufgeladen: Vorfreude, Wiedersehen, Gemeinschaft.

- Punkt: Präzision und Klarheit. TreffPunkt bringt Struktur in das Chaos der Gruppenorganisation. Kein Chaos mehr.

- Treffpunkt (als Wort): Der Ort, an dem man sich trifft. TreffPunkt ist sowohl der digitale Ort der Organisation als auch der Wegweiser zum physischen Treffpunkt.

Die CamelCase-Schreibweise TreffPunkt (statt Treffpunkt) gibt dem Namen eine moderne, app-artige Anmutung und macht ihn als Marke unterscheidbar vom Alltagswort. Der Name ist kurz (10 Buchstaben), deutsch, sofort verständlich und emotional positiv besetzt.

12.2 Kleine Markt- und Positionierungsanalyse

| Markenarchetyp im Wettbewerb | Vertreter | Wirkung | Lücke |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktional/Utility | Doodle, Google Forms | Nützlich, aber kalt und generisch | Keine emotionale Verbindung |
| Finanz-Fokus | Splid, Splitwise | Rechnerisch korrekt, aber transaktional | Kein Event-Erlebnis |
| Professionell/Corporate | Eventbrite, Cvent | Professionell, aber Overkill | Zu viel für zu wenig |
| Lifestyle/Social | Meetup, Eventim | Community-Gefühl, aber für öffentliche Events | Nicht privat genug |
| Lücke: TreffPunkt | -- | Warm, persönlich, strukturiert, privat | Bisher kein Anbieter besetzt diese Position |

12.3 Markenkern, Tonalität und Sprache

| Dimension | Ausprägung |
| --- | --- |
| Markenversprechen | TreffPunkt: Zusammen planen. Zusammen erleben. |
| Werte | Gemeinschaft, Leichtigkeit, Zuverlässigkeit, Klarheit, Vorfreude |
| Tonalität | Freundlich, direkt, leicht humorvoll, wie eine SMS von einem guten Freund. Nie bürokratisch, nie übertrieben cool. |
| Sprachregeln | Du-Ansprache durchgängig. Kurze Sätze. Aktionsverben statt Nomen. Emojis sparsam, aber gezielt. |
| Was TreffPunkt nicht ist | Nicht Plattform, nicht Software, nicht Lösung, sondern Organisationshelfer. |

Claim-Vorschläge:

- TreffPunkt: Zusammen planen. Zusammen erleben. (Hauptclaim, Doppelstruktur)

- TreffPunkt: Damit jemand Ich organisier das! sagen kann, ohne es zu bereuen.

- TreffPunkt: Dein nächstes Treffen, ohne das WhatsApp-Chaos.

- TreffPunkt: Alle an einem Punkt.

12.4 Visülle Identität

| Element | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Primärfarbe | Waldgrün #2D6A4F bis #40916C | Natur, Gemeinschaft, Outdoor-Treffen. Hebt sich von blauen Tech-Marken ab. |
| Akzentfarbe | Warmes Amber/Orange #F4A261 | Energie, Vorfreude, Wärme, das Leuchten einer Einladung |
| Sekundär | Creme #FEFÄ0, Dunkelgrau #3A3A3A | Warme Hintergründe, gute Lesbarkeit |
| Typografie Headline | Runde Sans-Serif (Nunito, Poppins, Quicksand) | Freundlich, approachable, nicht steif |
| Typografie Body | Klare Sans (Inter, DM Sans) | Lesbar, modern, neutral |
| Bildwelt | Echte Gruppen beim Treffen: Grillen, Wandern, Tisch decken, Lachen. Warme Farben, weiches Licht. | Authentizität statt Werbung |
| Illustrationen | Einfache, warme Line-Art-Illustrationen (Personen, Kalender, Karten) | Leichtigkeit, Zugänglichkeit |
| Bewegung | Sanfte Konfetti-Animation bei Event-Bestätigung, Check-Animation bei erledigter Aufgabe | Belohnung und Freude |

12.5 Logo-System (3 Darstellungen)

Das Logo basiert auf zwei Grundideen: Gruppensymbolik (verbundene Kreise als Personen) und Treffpunkt-Marker (Pin/Standort). Beide visualisieren das Kernversprechen: Menschen kommen zusammen an einem Punkt.

Hauptlogo: Wortmarke mit Gruppen-Symbol und Pin

O--O--O

|  |  |

[PIN]

TreffPunkt

ZUSAMMEN PLANEN  *  ZUSAMMEN ERLEBEN

Einsatz: Website-Header, Landingpage, Social-Media-Banner, E-Mail-Footer.

Alternative 1: App-Icon mit drei verbundenen Kreisen und Pin

Drei Kreise (Personen) in Waldgrün, verbunden durch Linien, mit einem orangen Kreis als zentralem Treffpunkt-Pin. Einsatz: PWA-Icon, Favicon, Social-Media-Avatar, WhatsApp-Profilbild.

Alternative 2: Bildmarke Konvergierende Wege zum Punkt

Fünf kleine Kreise (Personen) an verschiedenen Positionen, verbunden durch gestrichelte Linien, die in einem grossen orangen Mittelpunkt zusammenlaufen. Einsatz: Hero-Grafik Landingpage, Print-Material, Social-Media-Kampagnen.

12.6 Marketing-Strategie

| Kanal | Massnahme | Erwartete Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Virale Einladungen | Jede Event-Einladung enthält TreffPunkt-Branding und Erstelle dein eigenes Event-Link | Organischer Wachstums-Loop (k-Faktor 0,3 bis 0,5) |
| SEO / Content | Blog: Klassentreffen organisieren (Checkliste), JGA planen in 5 Schritten | Long-Tail-Traffic mit hoher Conversion-Intent |
| Social Media (Instagram, TikTok) | Humorvolle Reels: WhatsApp-Gruppenorganisation vs. TreffPunkt | Relatable Content, virale Verbreitung |
| Partnerships | Locations (Restaurants, Bowlingbahnen, Escape Rooms) empfehlen TreffPunkt | Gegenseitige Empfehlung |
| PR | Die DACH-App gegen WhatsApp-Chaos, Pitch an Lifestyle-/Tech-Magazine | Medien-Coverage |
| Referral-Programm | Lade 3 Events ein, erhalte 1 Monat Plus gratis | Incentivierte Weiterempfehlung |

12.7 Markenführung und nächste Schritte

- Domain-Sicherung: treffpunkt.app, treffpunkt-app.de, meintreffpunkt.de

- Markenrechtliche Prüfung TreffPunkt bei DPMA (Klasse 9, 42). Achtung: Treffpunkt als Allgemeinbegriff ist in Kombination mit Bildmarke und App-Kontext schützbar.

- Brand-Guideline-Onepager: Farben, Typo, Logo-Schutzräume, Tonalität, Beispiele.

- Landing-Page + Waitlist als Pre-Launch.

- 10 Beta-Organizer für Feedback vor öffentlichem Launch.

QÜLLENVERZEICHNIS

| # | Quelle | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bitkom Digitalbarometer Freizeit 2026 | Digitale Organisation privater Aktivitäten, Post-Pandemie-Trends |
| 2 | Statista Events & Freizeit DACH 2026 | Eventtypen und Häufigkeit |
| 3 | Grand View Research: Event Management Software 2026 | 14,5 Mrd. global, CAGR 11,2 % |
| 4 | Destatis Bevölkerungsstatistik 2025 | DACH-Bevölkerungsdaten, Schulabgänger-Statistik |
| 5 | Doodle: State of Meetings Report 2025 | Terminabstimmungs-Probleme |
| 6 | Splid Nutzerstatistiken 2025 | Kostenteilen in Gruppen |
| 7 | Eigene Nutzerbefragung DACH (n=320, März 2026) | Schmerzpunkte bei Gruppenorganisation |
| 8 | Meta WhatsApp Business Platform 2026 | Bot-API und Konversationspreise |
| 9 | EU-DSGVO Art. 6, 7, 8, 9 | Rechtsgrundlagen Datenverarbeitung, Minderjährige |
| 10 | PSD2 (Zahlungsdiensterichtlinie) | Regulierung Zahlungsdienste |
| 11 | G2 Event Management Category 2026 | Wettbewerbsvergleich |
| 12 | Capterra Event Planning Software 2026 | Marktübersicht |

Dokument erstellt: 06. Mai 2026  |  Version 1.0  |  Autor: Daniel Moretz  |  WAMOCON GmbH  |  Status: Zur Freigabe eingereicht

Alle Marktdaten basieren auf zum Erstellungszeitpunkt öffentlich verfügbaren Quellen. Für bindende rechtliche Aussagen (DSGVO, PSD2, Markenrecht) ist juristischer Beistand erforderlich.